HANARO — MATERIAL SCRAP / IF COST

RELATÓRIO CONSOLIDADO DO PLANO DE ADEQUAÇÃO DO PROTÓTIPO

Compilação rastreável das revisões, decisões, recomendações e pendências levantadas a partir do protótipo, da planilha operacional, das notas de reunião e do relatório de referência.

Manaus
2026

# RESUMO

Este relatório consolida o plano de adequação do protótipo navegável Hanaro — Material Scrap / IF Cost. O documento confronta o estado atual do protótipo com a planilha operacional de controle de scrap, as notas da reunião de 14 de agosto de 2026, os esclarecimentos posteriores do solicitante, a apresentação Rev04 utilizada como referência de relatório final e a proposta de custo de refugo relativo. A consolidação preserva a distinção entre requisitos confirmados, fatos observados nas fontes, recomendações de solução e pontos ainda pendentes de validação. O resultado define a arquitetura de telas, os gráficos, os filtros, as fórmulas, as regras de acesso, o fluxo de justificativas e planos de ação, a geração futura de PPTX, as dependências de dados e a sequência de implementação. Conclui-se que a adequação é viável, porém depende principalmente da homologação do tratamento de estornos, da fonte de produção e Material Amount, do mapeamento de postos no heatmap e dos detalhes do template de relatório.

Palavras-chave: Material Scrap. IF Cost. Dashboard. QTY Scrap. Pareto. Heatmap. Material Amount. Protótipo navegável.

# LISTA DE SIGLAS E TERMOS

| Sigla/termo | Significado adotado |
| --- | --- |
| GERP | Sistema de origem consultado para obtenção dos registros operacionais. |
| IF Cost | Custo financeiro normalizado do material descartado, convertido para dólar. |
| QTY Scrap | Quantidade de scrap normalizada pela inversão do sinal da movimentação de origem. |
| Material Amount | Valor material associado à produção do mesmo período e escopo do IF Cost. |
| MoM | Comparação com o mês imediatamente anterior. |
| YoY | Comparação com o mesmo mês do ano anterior. |
| YTD | Acumulado do início do ano até o último mês comum considerado. |
| BOM | Lista e quantidade padrão de componentes necessários por produto. |
| PPTX | Formato editável de apresentação Microsoft PowerPoint. |

# SUMÁRIO

RESUMO	1

LISTA DE SIGLAS E TERMOS	3

SUMÁRIO	4

1 INTRODUÇÃO	5

1.1 Objetivo geral	6

1.2 Escopo desta consolidação	6

2 MÉTODO E FONTES DE EVIDÊNCIA	7

2.1 Classificação das afirmações	7

3 DIAGNÓSTICO DO PROTÓTIPO ATUAL	9

3.1 Capacidades aproveitáveis	9

3.2 Lacunas principais	9

4 DECISÕES CONSOLIDADAS	10

5 ARQUITETURA DE TELAS PROPOSTA	12

6 DASHBOARD, GRÁFICOS E LAYOUT	14

6.1 Visão Impacto absoluto	14

6.2 Visão Eficiência relativa	15

6.3 Organização recomendada	15

7 FÓRMULAS E REGRAS DE CÁLCULO	16

7.1 QTY Scrap	16

7.2 IF Cost	16

7.3 Bruto, ajustes e líquido	16

7.4 IF Cost relativo	16

7.5 Scrap Rate quantitativo	17

7.6 Target e comparação	17

7.7 Pareto	17

8 FILTROS, TOGGLES E EXPERIÊNCIA	18

8.1 Filtros globais	18

8.2 Regra do denominador	18

8.3 Compatibilidade resumida	18

9 PERFIS, SEGURANÇA E PRIVACIDADE	20

10 ATUALIZAÇÃO, JUSTIFICATIVAS E RELATÓRIO	21

10.1 Atualização	21

10.2 Justificativas e planos de ação	21

10.3 Relatório PPTX	21

11 DICIONÁRIO DE DADOS RESUMIDO	22

12 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO	24

12.1 Fase 1 — Fundação	24

12.2 Fase 2 — Impacto absoluto	24

12.3 Fase 3 — Investigação	24

12.4 Fase 4 — Governança	24

12.5 Fase 5 — Eficiência relativa	24

12.6 Fase 6 — Relatório e homologação	25

13 PONTOS AINDA NÃO ESCLARECIDOS	26

14 RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE	27

15 CRITÉRIOS PARA CONSIDERAR O PLANO ADEQUADO	28

16 CONCLUSÃO	29

REFERÊNCIAS INTERNAS	30

APÊNDICE A — MATRIZ DE RASTREABILIDADE RESUMIDA	31

# 1 INTRODUÇÃO

O Hanaro é um protótipo navegável voltado ao acompanhamento de Material Scrap e IF Cost. A revisão do escopo mostrou que o sistema não deve apenas reproduzir uma planilha, mas transformar um conjunto de controles operacionais em uma experiência coerente de consulta, investigação, justificativa, plano de ação, auditoria e relatório. Ao mesmo tempo, a proximidade com o Dashboard conhecido pelos usuários é um requisito de adoção e compreensão.

O objetivo deste documento é condensar o entendimento alcançado e permitir uma avaliação honesta do plano de adequação. Por essa razão, recomendações de design não são apresentadas como fatos confirmados, e limitações das fontes são explicitadas.

## 1.1 Objetivo geral

Definir o conjunto de revisões necessárias para que o protótipo represente de forma navegável e rastreável o processo futuro de análise de scrap, mantendo compatibilidade conceitual com a planilha e criando base para o relatório mensal em PPTX.

## 1.2 Escopo desta consolidação

- diagnóstico do protótipo atual;

- inventário dos gráficos e filtros da planilha;

- regras de cálculo de QTY Scrap, IF Cost e análises relativas;

- arquitetura de telas, perfis e permissões;

- fluxo de justificativas, ações, relatórios e auditoria;

- layout e experiência do Dashboard;

- ordem de implementação, riscos e pendências.

# 2 MÉTODO E FONTES DE EVIDÊNCIA

A consolidação foi construída por inspeção do protótipo, leitura estrutural dos arquivos fornecidos e registro dos esclarecimentos do solicitante. Para manter a rastreabilidade, as fontes receberam identificadores internos.

Quadro 1 — Fontes utilizadas

| ID | Fonte | Contribuição |
| --- | --- | --- |
| F1 | Protótipo navegável atual: HTML, CSS e JavaScript | Estado atual das telas, fluxos, filtros, gráficos e dados simulados. |
| F2 | Controle de Scrap - IF Cost Rev01.xlsm | Estrutura operacional, campos, sinais, targets, slicers, gráficos e totais. |
| F3 | Notas manuscritas e requisitos da reunião de 14/08/2026 | Demandas de negócio, perfis, heatmap, ranking, atualização e privacidade. |
| F4 | Esclarecimentos fornecidos entre 14 e 15/08/2026 | Cadência de duas horas, QTY Scrap, quatro perfis, histórico anual, e-mail e PPTX. |
| F5 | Rev04_Capability_IF Cost 1.pptx | Referência do relatório final, mapas, ações, evidências e resumo executivo. |
| F6 | solucao_ouro.html | Exemplo da análise de IF Cost relativo e comparação justa entre linhas. |

Fonte: elaboração própria a partir dos arquivos e esclarecimentos fornecidos.

## 2.1 Classificação das afirmações

| Classificação | Uso no documento |
| --- | --- |
| CONFIRMADO | Decisão expressamente informada pelo solicitante ou requisito repetido sem conflito. |
| OBSERVADO | Comportamento, campo, fórmula ou estrutura encontrada diretamente em uma fonte. |
| RECOMENDADO | Solução proposta para melhorar coerência matemática, UX, segurança ou implementação. |
| PENDENTE | Questão sem informação suficiente ou que exige validação do negócio/dados. |

# 3 DIAGNÓSTICO DO PROTÓTIPO ATUAL

O protótipo já possui Dashboard, Base de Scrap, revisão em lote, alertas, relatórios, execuções, auditoria, configurações e Modo TV. Também contém navegação entre indicadores e registros. Essas capacidades reduzem o esforço de concepção, mas a implementação atual concentra modelo, estado, renderização e eventos em um arquivo JavaScript monolítico, utiliza taxonomias simuladas e não representa todos os gráficos e regras observados nas fontes. [OBSERVADO — F1]

## 3.1 Capacidades aproveitáveis

- estrutura visual, sidebar, topbar, tema e responsividade;

- filtros e estado de navegação;

- gráficos com ECharts;

- seleção múltipla e aplicação de justificativa em lote;

- relatórios, versões e envios simulados;

- execuções, auditoria e Modo TV.

## 3.2 Lacunas principais

- ausência do Dashboard público em unidades;

- ausência de perfis efetivamente aplicados às rotas e aos dados;

- gráficos da planilha incompletos ou com semântica diferente;

- target configurado como redução geral, e não grade anual mensal;

- heatmap ainda não representa o layout real das linhas;

- justificativa sem todos os campos necessários ao PPTX;

- ausência de catálogo de componentes e tela de planos de ação;

- dados relativos de produção e Material Amount ainda inexistentes.

# 4 DECISÕES CONSOLIDADAS

Quadro 2 — Decisões confirmadas

| Tema | Decisão | Fonte |
| --- | --- | --- |
| Cadência | O GERP muda aproximadamente a cada cinco minutos; a rotina completa Hanaro roda a cada duas horas e possui disparo manual simulado no protótipo. | F4 |
| Quantidade | A medida oficial é QTY Scrap. | F2, F4 |
| Sinal | A planilha inverte o sinal da movimentação; não aplica valor absoluto a todas as linhas. | F2 |
| Target | Os 12 targets mensais são planejados no início do ano e precisam de histórico de anos anteriores. | F2, F4, F5 |
| Comparações | Devem existir mês anterior, mesmo mês do ano anterior e YTD equivalente. | F4, F5 |
| Produtos/áreas | A visão consolidada inclui as categorias normalizadas; o Analista pode aplicar recortes sem remover dados da base. | F3, F4 |
| Toggle | Gráficos permitem alternar entre US$ e unidades. | F3, F4 |
| Privacidade | Valores monetários podem ser ocultados; o usuário público não acessa US$ nem exportação. | F3, F4 |
| Perfis | Developer, Usuário comum, Analista e Administrador. | F4 |
| Heatmap | O mapa deve representar linha, setor e posto, seguindo a lógica visual da Rev04. | F3, F4, F5 |
| E-mail | Destinatários serão gerenciados por CRUD nas Configurações; o Administrador envia relatórios. | F4 |
| Relatório | Justificativas e ações devem alimentar um PPTX semelhante à Rev04. | F4, F5 |
| Análise relativa | Deve existir leitura proporcional que não penalize automaticamente linhas de maior valor agregado. | F6 e esclarecimento posterior |

# 5 ARQUITETURA DE TELAS PROPOSTA

A solução revisada possui rotas públicas e autenticadas. O usuário público recebe somente dados agregados em unidades; as demais capacidades exigem login e autorização. [RECOMENDADO]

Quadro 3 — Telas e conteúdo principal

| Tela | Perfis | Conteúdo essencial |
| --- | --- | --- |
| Login | Developer, Analista, Administrador | Autenticação; acesso alternativo ao painel público. |
| Dashboard público | Usuário comum | QTY Scrap, variação, ranking, Pareto e mapa de risco; sem US$, registros ou exportação. |
| Dashboard completo | Analista, Administrador | Filtros globais, impacto absoluto, eficiência relativa, targets, rankings, Pareto, mapa e drill-down. |
| Base de Scrap | Analista, Administrador | Registros assinados, filtros, seleção, detalhe e acesso à revisão. |
| Revisão | Analista, Administrador | Justificativa individual/em lote, 4M, 5 Porquês, causa, ação, evidência e relatório. |
| Componentes | Analista consulta; Administrador edita | Código, nome normalizado, aliases, produto/área e ocorrências. |
| Planos de ação | Analista, Administrador | Ações, responsáveis, prazos, status, antes/depois e efetividade. |
| Alertas | Analista, Administrador | Desvios, concentração, falhas, ações vencidas e registros relacionados. |
| Relatórios | Analista constrói; Administrador aprova/envia | Curadoria, preview, versões, PPTX e histórico de entrega. |
| Execuções | Developer, Administrador; Analista consulta | Rotina de duas horas, atualização manual simulada, falhas e snapshots. |
| Auditoria | Conforme escopo do perfil | Ator, ação, entidade, antes/depois e correlação. |
| Configurações | Developer/Administrador; consultas do Analista | Targets, fórmulas, rotina, mapas, e-mails, acesso, integrações e interface. |
| Modo TV | Público em unidades; autenticado conforme permissão | Visão executiva, ranking mensal/anual, Pareto, mapa e ações. |

# 6 DASHBOARD, GRÁFICOS E LAYOUT

A aba Dashboard da planilha contém dez gráficos visíveis: divisão/produto, evolução mensal, evolução semanal, Top 5 ofensores, Top 10 itens, piores linhas e piores modelos, incluindo versões duplicadas em US$ e quantidade. [OBSERVADO — F2]

A adequação recomenda preservar a intenção desses dez gráficos em módulos únicos controlados pelo toggle US$/Unidades. A análise relativa fica em uma aba separada, pois taxas não devem ser aplicadas indiscriminadamente a Pareto e heatmap. [RECOMENDADO]

## 6.1 Visão Impacto absoluto

| Módulo | Tipo | Conteúdo |
| --- | --- | --- |
| Target × realizado mensal | Linhas com pontos | Doze targets e resultados; meses fechados, parcial e futuros. |
| Evolução semanal | Colunas | IF Cost ou QTY Scrap por semana. |
| Produto/área | Barras horizontais | Participação das categorias normalizadas. |
| Pareto de componentes | Colunas + linha acumulada | Perdas brutas, participação e referência de 80%. |
| Top componentes | Barras horizontais | Ranking dinâmico; nome no eixo e código no detalhe. |
| Ranking de linhas | Barras horizontais | Posição atual e variação do período. |
| Ranking de modelos | Barras horizontais | Modelos mais afetados. |
| Mapa de risco | Heatmap espacial | Layout da linha, zonas, postos, causa e responsável. |

## 6.2 Visão Eficiência relativa

| Módulo | Tipo | Função |
| --- | --- | --- |
| IF Cost Rate por linha | Barras horizontais | Comparar perda financeira proporcional ao Material Amount. |
| Scrap Rate por componente | Barras horizontais | Comparar QTY Scrap com consumo esperado/BOM. |
| Escala × eficiência | Dispersão com bolhas | X: Material Amount; Y: taxa relativa; bolha: IF Cost absoluto. |
| Tendência da taxa | Linha | Melhora ou piora proporcional ao longo do tempo. |
| Atual × referência | Slope chart ou colunas | MoM, YoY ou YTD equivalente. |
| Cobertura | Indicador/tabela | Percentual do escopo com denominador válido. |

## 6.3 Organização recomendada

[ANO] [PERÍODO] [PRODUTO/ÁREA] [LINHA] [MAIS FILTROS] [chips de filtros ativos] [LIMPAR] [ IMPACTO ABSOLUTO | EFICIÊNCIA RELATIVA ] Impacto: [US$ | UNIDADES] [COMPARAR COM] [OLHO] Relativa: [FINANCEIRA | QUANTITATIVA] [COMPARAR COM] KPIs Target × realizado (8 colunas) Produto/área (4) Evolução semanal (8) Ofensores (4) Componentes (4) Linhas (4) Modelos (4) Pareto (12) Mapa de risco + tabela (12) Ocorrências prioritárias (12)

Os filtros principais devem permanecer visíveis. Semana, setor/posto, componente e modelo ficam em “Mais filtros”. Essa organização reduz ruído e aproxima a navegação da planilha sem repetir seus blocos duplicados. [RECOMENDADO]

# 7 FÓRMULAS E REGRAS DE CÁLCULO

## 7.1 QTY Scrap

QTY_SCRAPᵢ = - ISSUE_QUANTITYᵢ

A inversão transforma a saída negativa do estoque em perda positiva. Movimentações positivas tornam-se ajustes negativos. A planilha confirma a soma assinada de 298.352 unidades. [OBSERVADO — F2]

## 7.2 IF Cost

ISSUE_AMOUNT_LOCALᵢ ≈ ISSUE_QUANTITYᵢ × ISSUE_PRICE_LOCALᵢ AMOUNT_USD_SOURCEᵢ = ISSUE_AMOUNT_LOCALᵢ ÷ EXCHANGE_RATEᵢ IF_COST_USDᵢ = - AMOUNT_USD_SOURCEᵢ

A soma assinada reconcilia US$ 703.357,66 com o Dashboard da planilha. Aplicar valor absoluto elevaria o total para US$ 1.157.423,34, apagando o efeito de ajustes. [OBSERVADO — F2]

## 7.3 Bruto, ajustes e líquido

GROSS(S) = Σ max(xᵢ, 0) ADJUSTMENTS(S) = Σ min(xᵢ, 0) NET(S) = GROSS(S) + ADJUSTMENTS(S)

O líquido atende ao fechamento e ao target. O bruto atende à investigação dos ofensores. Os ajustes devem aparecer separadamente para manter a reconciliação.

## 7.4 IF Cost relativo

MATERIAL_AMOUNT_USD(S) = Σ [PRODUCTION_QTYⱼ × STANDARD_MATERIAL_COST_USDⱼ] IF_COST_RATE(S) = IF_COST_NET_USD(S) ÷ MATERIAL_AMOUNT_USD(S) × 100

O denominador normaliza o prejuízo pelo tamanho econômico da produção. No exemplo F6, uma linha apresenta maior perda absoluta, enquanto outra apresenta taxa relativa vinte vezes maior. As duas leituras são válidas e respondem a perguntas diferentes.

## 7.5 Scrap Rate quantitativo

EXPECTED_COMPONENT_QTY(S) = Σ [PRODUCTION_QTYⱼ × BOM_QTY_PER_PRODUCTⱼ] QTY_SCRAP_RATE(S) = QTY_SCRAP_NET(S) ÷ EXPECTED_COMPONENT_QTY(S) × 100

Quando componentes diferentes são somados, recomenda-se usar “componentes descartados por 1.000 produtos”, e não percentual, salvo se existir BOM compatível.

## 7.6 Target e comparação

TARGET_GAP_USD = ACTUAL_USD - TARGET_USD ACHIEVEMENT_PCT = TARGET_USD ÷ ACTUAL_USD × 100 MOM = (PREVIOUS_MONTH - CURRENT_MONTH) ÷ PREVIOUS_MONTH × 100 YOY = (SAME_MONTH_PREVIOUS_YEAR - CURRENT_MONTH) ÷ SAME_MONTH_PREVIOUS_YEAR × 100 YTD = (PREVIOUS_YTD - CURRENT_YTD) ÷ PREVIOUS_YTD × 100

Como menor scrap é melhor, atingimento acima de 100% indica resultado melhor que o limite planejado. “Atingimento”, “redução” e “comparação anual” não devem ser usados como sinônimos.

## 7.7 Pareto

SHAREₖ = GROSSₖ ÷ Σ GROSSₖ × 100 CUMULATIVE_SHAREₙ = Σ SHAREₖ, para k = 1..n

Taxas relativas não são aditivas. Por isso, a aba relativa utiliza ranking, e não curva Pareto acumulada.

# 8 FILTROS, TOGGLES E EXPERIÊNCIA

Filtros reduzem registros; toggles alternam unidade; abas mudam a pergunta de negócio; seletores de comparação definem a referência temporal; controles locais afetam somente um gráfico.

## 8.1 Filtros globais

- Ano e período: seleção única;

- produto/área e linha: multisseleção;

- semana: dependente do período;

- setor/posto: dependente da linha;

- componente e modelo: busca e multisseleção;

- chips: resumo removível do contexto ativo;

- Meu recorte: preferência do Analista, sem alterar o consolidado.

## 8.2 Regra do denominador

ESCOPO DO NUMERADOR = ESCOPO DO DENOMINADOR

Um IF Cost filtrado por componente não pode ser dividido pelo Material Amount de toda a linha. Quando a fonte não oferecer granularidade compatível, a interface deve mostrar “Não calculável”, nunca 0%.

## 8.3 Compatibilidade resumida

| Filtro | Absoluto | IF Cost relativo | Scrap Rate |
| --- | --- | --- | --- |
| Ano/mês/semana | Sim | Se produção tiver mesma granularidade | Se produção tiver mesma granularidade |
| Produto/área e linha | Sim | Sim | Sim |
| Modelo | Sim | Com Material Amount por modelo | Com produção/BOM por modelo |
| Componente | Sim | Com valor material do componente | Com consumo esperado/BOM |
| Setor/posto | Sim | Com denominador por posto | Com produção por posto |
| Status de revisão | Investigação | Não recomendado | Não recomendado |

# 9 PERFIS, SEGURANÇA E PRIVACIDADE

| Capacidade | Developer | Usuário comum | Analista | Administrador |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dashboard público/TV em unidades | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Dashboard completo e US$ | Suporte controlado | Não | Sim | Sim |
| Base, justificativa e ações | Não por padrão | Não | Sim | Sim |
| Targets, mapas e rotina | Não | Não | Consulta | Administra |
| Gerar/revisar relatório | Não | Não | Sim | Sim |
| Enviar relatório | Não | Não | Não | Sim |
| Cadastrar pessoas/autoridade | Exclusivo | Não | Não | Não |

O usuário público não deve receber campos financeiros no payload. O botão de olho é proteção visual para sessões autorizadas, não mecanismo de autorização.

# 10 ATUALIZAÇÃO, JUSTIFICATIVAS E RELATÓRIO

## 10.1 Atualização

O GERP muda aproximadamente a cada cinco minutos, mas o Hanaro publica um snapshot após a rotina de duas horas. Dashboard e relatório devem informar data/hora, Execution ID e gatilho agendado ou manual. No protótipo, a atualização manual apenas simula estados e auditoria. [CONFIRMADO — F4]

## 10.2 Justificativas e planos de ação

O formulário precisa registrar problema, sintoma, linha/setor/posto, modelo, 4M, 5 Porquês, causa raiz, ação imediata/corretiva/preventiva, responsável, prazo, custo, QTY Scrap, evidências e efetividade. Uma justificativa pode ser aplicada a vários scraps, mas cada registro deve manter evento individual de auditoria.

## 10.3 Relatório PPTX

A apresentação F5 possui 27 slides, 135 mídias, quatro gráficos e 14 objetos incorporados. Isso demonstra que o relatório é híbrido: valores e gráficos vêm do snapshot; o Analista seleciona casos e revisa a narrativa; o Administrador aprova, gera e envia uma versão imutável. [OBSERVADO — F5]

O protótipo demonstrará construtor, preview, pendências, aprovação, versão e envio simulado. A geração binária real do PPTX dependerá de backend.

# 11 DICIONÁRIO DE DADOS RESUMIDO

Quadro 4 — Registro representativo de scrap

| Campo | Exemplo | Função |
| --- | --- | --- |
| scrap_id | SCR-2025-000001 | Identificador Hanaro. |
| transaction_date | 2025-01-14 | Data da movimentação. |
| department | FA | Área/departamento. |
| product_area | BM | Categoria normalizada. |
| line_code | BMCELL | Linha/Receipt Department. |
| item_code | ACQ30524303 | Código do componente. |
| item_description | Cover Assembly, LED | Nome apresentado no eixo/detalhe. |
| issue_quantity | -1 | Quantidade assinada da origem. |
| qty_scrap | 1 | Quantidade normalizada. |
| issue_price_local | 196,03085 | Custo unitário local. |
| exchange_rate | 6,0396495747 | Taxa de conversão. |
| if_cost_usd | 32,4572 | IF Cost normalizado. |
| execution_id | EXE-20260815-0800 | Snapshot de incorporação. |

Quadro 5 — Entidades necessárias

| Entidade | Uso |
| --- | --- |
| scrap_transaction | Registro bruto/normalizado de scrap. |
| production_summary | Produção, custo padrão e Material Amount por período/escopo. |
| component | Código, nome normalizado e aliases. |
| monthly_target | Target por ano, mês e escopo. |
| justification | Causa, 4M, 5 Porquês e evidências. |
| action_plan | Ação, responsável, prazo, status e efetividade. |
| line_layout/risk_point | Mapa, postos, coordenadas e risco. |
| execution/data_snapshot | Rotina e versão dos dados. |
| report/report_delivery | Versão, aprovação e envio. |
| user/email_recipient/audit_event | Acesso, destinatários e rastreabilidade. |

# 12 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

## 12.1 Fase 1 — Fundação

- modularizar o JavaScript atual;

- criar rotas públicas/autenticadas e os quatro perfis;

- centralizar filtros e cálculos;

- criar fixtures assinadas e snapshots.

## 12.2 Fase 2 — Impacto absoluto

- Dashboard público;

- Dashboard completo com US$/Unidades e olho;

- transposição dos gráficos da planilha;

- targets, MoM, YoY e YTD;

- Pareto e rankings dinâmicos.

## 12.3 Fase 3 — Investigação

- Base e revisão em lote;

- catálogo de componentes;

- planos de ação e alertas;

- mapa de risco e drill-down.

## 12.4 Fase 4 — Governança

- targets anuais e histórico;

- rotina e disparo manual;

- CRUD de e-mails;

- acesso Developer e auditoria.

## 12.5 Fase 5 — Eficiência relativa

- integrar produção, custo padrão, Material Amount e BOM;

- validar cobertura e granularidade;

- implementar taxas, ranking relativo e dispersão;

- incluir as análises no relatório e TV autorizado.

## 12.6 Fase 6 — Relatório e homologação

- construtor e preview do PPTX;

- versões, aprovação e envio simulado;

- reconciliação com a planilha;

- validação de uma amostra contra a Rev04;

- testes de permissão, responsividade e acessibilidade.

# 13 PONTOS AINDA NÃO ESCLARECIDOS

Quadro 6 — Pendências de decisão ou dados

| Pendência | Impacto | Encaminhamento recomendado |
| --- | --- | --- |
| Classificação definitiva de estorno/devolução | Afeta bruto, líquido, alertas e relatório. | Homologar com analista/contabilidade; preservar sinal até decisão. |
| Fonte de produção e Material Amount | Bloqueia IF Cost relativo real. | Definir sistema, granularidade, custo padrão e moeda. |
| BOM/consumo esperado | Bloqueia Scrap Rate percentual por componente. | Integrar BOM ou usar índice por 1.000 produtos. |
| Target relativo | Impede comparar taxa com meta. | Manter apenas target absoluto até homologação. |
| Rounding e fonte oficial da taxa de câmbio | Pode gerar divergência de centavos/totais. | Documentar ponto de arredondamento e fonte. |
| Layouts, setores, postos e coordenadas | Bloqueia heatmap real por linha. | Cadastrar layouts versionados e chaves de associação. |
| Thresholds baixo/moderado/crítico | Cores podem mudar de significado. | Configurar por métrica/escopo; não usar apenas máximo do mês. |
| Disponibilidade real de VS, SMT e IPI na fonte | Pode criar filtros sem registros. | Validar massa de integração e códigos canônicos. |
| Fluxo final de aprovação do PPTX | Afeta status e permissões. | Confirmar se Administrador é aprovador obrigatório. |
| Consentimento e política de e-mails | Afeta elegibilidade dos destinatários. | Definir categorias, aceite, inativação e retenção. |
| Escopo público do percentual relativo financeiro | Pode derivar informação sensível. | Manter indisponível ao público até decisão explícita. |

# 14 RISCOS E MEDIDAS DE CONTROLE

| Risco | Consequência | Controle |
| --- | --- | --- |
| Aplicar ABS aos movimentos | Inflação de QTY Scrap e IF Cost. | Preservar sinal e reconciliar com a planilha. |
| Taxa com denominador incompatível | Comparação matematicamente falsa. | Validar escopo e mostrar “Não calculável”. |
| Substituir absoluto pelo relativo | Oculta grande impacto financeiro. | Manter abas complementares. |
| Somar taxas em Pareto | Curva acumulada inválida. | Pareto apenas com medida aditiva. |
| Ocultar US$ apenas no front-end | Vazamento de dados no payload. | Payload público sem campos monetários. |
| Copiar séries congeladas da planilha | Dashboard deixa de reagir aos dados. | Calcular indicadores sobre o snapshot filtrado. |
| Automatizar narrativa do PPTX sem evidência | Conclusões ou causas inventadas. | Curadoria e aprovação humanas. |
| Adicionar escopo sem modularizar | Regressões no JavaScript monolítico. | Refatorar estado, domínio, telas e gráficos. |

# 15 CRITÉRIOS PARA CONSIDERAR O PLANO ADEQUADO

- As intenções analíticas dos dez gráficos da planilha estão representadas.

- O toggle US$/Unidades é global na visão absoluta e não perde filtros.

- A análise relativa está separada e usa denominadores compatíveis.

- O usuário público não recebe nem exporta dados financeiros.

- QTY Scrap e IF Cost reconciliam os sinais e totais da fonte.

- Target anual, meses parciais/futuros, MoM, YoY e YTD estão coerentes.

- Pareto, rankings, títulos e conclusões são dinâmicos.

- Heatmap liga linha, setor, posto, causa e responsável.

- Justificativa em lote mantém auditoria por scrap.

- Planos de ação e evidências alimentam o construtor do relatório.

- Rotina de duas horas e atualização manual estão representadas sem alegar backend.

- O PPTX usa snapshot imutável e narrativa humana revisada.

- As pendências do capítulo 13 possuem responsável e decisão antes da implementação correspondente.

# 16 CONCLUSÃO

O plano de adequação é consistente com as fontes analisadas e preserva a familiaridade da planilha, ao mesmo tempo que organiza o sistema em experiências públicas, analíticas, administrativas e de relatório. A separação entre Impacto absoluto e Eficiência relativa resolve a necessidade de comparar volume financeiro, quantidade e desempenho proporcional sem misturar fórmulas.

A viabilidade da primeira revisão do protótipo não depende da análise relativa: a visão absoluta, os gráficos da planilha, os filtros, os perfis, o target, a investigação e o fluxo de relatório podem ser representados com dados simulados. Entretanto, qualquer taxa relativa real deve aguardar a fonte homologada de produção, Material Amount e, quando aplicável, BOM.

O documento não deve ser tratado como especificação fechada para os itens pendentes. Ele funciona como baseline rastreável para validação, priorização e implementação incremental.

# REFERÊNCIAS INTERNAS

F1 — HANARO. Protótipo navegável atual: index.html, styles.css e scripts.js. Manaus, 2026.

F2 — CONTROLE DE SCRAP — IF COST. Controle de Scrap - IF Cost Rev01.xlsm. Planilha operacional fornecida para análise. 2026.

F3 — REUNIÃO HANARO. Notas manuscritas e requisitos de 14 de agosto de 2026. Registro fotográfico fornecido pelo solicitante. 2026.

F4 — SOLICITANTE. Esclarecimentos de negócio e acesso fornecidos em 14 e 15 de agosto de 2026. Comunicação de projeto. 2026.

F5 — LGE. Rev04_Capability_IF Cost 1.pptx. Apresentação de referência para relatório mensal e planos de ação. 2026.

F6 — HANARO. solucao_ouro.html: Custo de Refugo Relativo. Exemplo conceitual fornecido para revisão. 2026.

# APÊNDICE A — MATRIZ DE RASTREABILIDADE RESUMIDA

| Necessidade | Fonte | Status | Adequação prevista |
| --- | --- | --- | --- |
| Target mensal anual | F2, F3, F4, F5 | Confirmado | Configurações por ano/mês, histórico e versão. |
| US$ ↔ unidades | F2, F3, F4 | Confirmado | Toggle global na visão absoluta. |
| Pareto dinâmico | F2, F3 | Confirmado | Pareto de perdas brutas calculado. |
| Justificativa em lote | F1, F3 | Parcialmente existente | Ampliar campos e auditoria. |
| Ocultar valores | F3, F4 | Confirmado | Olho em sessão autorizada e payload público seguro. |
| Quatro perfis | F4 | Confirmado | Guards de rota, ação e dados. |
| Heatmap de linha/posto | F3, F4, F5 | Formato confirmado | Layout espacial versionado; dados ainda pendentes. |
| Atualização a cada duas horas | F4 | Confirmado | Execuções e disparo manual simulado. |
| Ranking mensal/anual no TV | F3, F4 | Confirmado | Painéis rotativos em unidades/premissão. |
| Relatório PPTX | F4, F5 | Objetivo confirmado | Construtor, curadoria, versão e envio. |
| IF Cost relativo | F6 | Conceito aceito | Aba separada; depende de Material Amount. |
| Scrap Rate por componente | F3, F6 | Dependência | Exige produção e BOM compatíveis. |